## Slide 1
4-1-1. IT관련 통제- A. 프로그램 개발
IT파트
통제 번호 | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
31 | 거래처 필수정보 등록 관리 | AX-System 거래처 등록 시, 필수 입력정보가 미입력 되어도 등록이 가능하다. 따라서 거래처에 대한 필수 정보가 누락될 가능성이 있다. | M | ERP 수정 개발 필요 | 2021-09-30 (완료: 2021-08-03) | X
33 | 생산실적 처리 관리 | 생산완료시, 생산기획파트에서 MES시스템 과 AX-System 간에 자동으로 인터페이스 되지 않아, 수기로 AX-System에 생산실적 처리를 하고 있다. 따라서 MES시스템상 생산이 완료 되어 영업파트에서는 출고처리 및 마감처리를 진행하였으나, AX-System상 생산실적 미반영으로 재무관리파트에서 월말 결산시 오류가 발생한다. | L | ERP vs MES 인터페이스 기능 개선 | 2021-09-30 | X
34 | 당일출하내역관리 | 자재파트 담당자는 각 사업팀 정산파트의 당일 출하 요청 내역을 [그룹웨어] [ESS]에서 검토 및 승인하여, 당일 출하 처리를 하고 있으며, 당일출하내역에 대하여 각 사업팀 정산파트에서 별도로 요청을 하고 있다. | L | ERP 리포트 개발 필요 | 2021-09-30 | O
37 | 주기적 자산 실사 | 자산실사에 대한 구체적인 규정이 없으며, 현재 회사 보유 고정자산에 대한 주기적인 자산실사가 이뤄지고 있지 않다. | H | 자산관리 바코드 관리 필요 | 2021-09-30 | X △
39 | 프로젝트별 타임시트 관리 | 연구소 담당자가 연구원 Time을 수기로 취합하여, [인별 프로젝트 참여현황표] 사본을 재무관리파트로 전달한다. 이 자료를 근거로 인건비를 프로젝트별로 배부를 한다. 인건비의 배부가 엑셀 수기파일로 관리되기 때문에 시스템 개선이 필요하다. | L | TimeSheet 입력시스템 개발 필요 (SWP) 향후 관리프로젝트를 ERP에 입력하고 SWP와 TimeSheet연계 필요 | 2021-09-30 | X △
43 | 단가 변경 내역의 주기적인 모니터링 | 현재, 가격결정합의서를 통해 문서화하여 단가 변경 사유 및 합의 내역을 보관하고 있으나, 현실적으로는 특별주문, 도면 변경 등으로 합의 가격과 상이하게 변경 되어야 하는 사유가 존재함. 선합의가 현실적으로 불가능하다면, 후발적으로라도 가격 변경 사유와 타당성에 대한 상위권자의 승인 및 협력업체와의 합의를 문서화할 필요성이 존재함. | H | 단가변경에 대한 보고서 개발 필요 향후 ERP고도화 시, 단가 변경은 그룹웨어 승인 후에만 변경되도록 세팅 | 2021-09-30 (설계완료: 2021.07.30) | O T
보고서 및 기능 추가 개발 : 21개 항목

## Slide 2
IT파트
NO. | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
45 | 발주서 변경 내역의 주기적인 모니터링 | 현재, 발주서 작성 후, 작성된 발주서에 대해 익일 승인이 이루어지고 있으나, 변경이 이루어진 경우, 변경 사유의 타당성과 사유에 대해 문서화되어 해당 이력이 보관되지 아니함 변경 내역은 시스템 내 이력이 남으나, 사유와 타당성에 대해 이력 관리가 별도로 되고 있지 않아 추후 모니터링이 불가능함 | M | ERP 발주서 변경 내역 보고서 개발 필요, ERP 고도화 시에 발주서 변경 불가 진행 필요 | 2021-09-30 | O T
47 | 미승인된 발주서의 발주 금지 | 현재 발주서가 승인을 득하지 않거나 변경된 경우에도 MES로 Interface하여 발주를 수행할 수 있도록 시스템 설정이 되어 있다. 사후적인 승인 과정이 존재하나, 사전적인 승인을 득한 건만 실제로 발주가 이루어져야 발주의 오류나 부정에 대한 적시 관리가 가능하므로, 사전적으로 승인을 득하지 않은 발주서는 실 발주가 이루어질 수 없도록 시스템 개선이 필요하다. | M | ERP 승인 권한 분리 필요, PO승인 후 MES 인터페이스 로직 수정 필요 | 2021-09-30 | X
49 | 협력업체 Master 등록, 수정 업무의 분장 | AX ERP상 협력 업체 정보를 등록 또는 변경하였을 경우, 부정행위, 또는 인적 오류로 인해 Master 정보가 상이할 위험이 존재한다. 등록, 수정 업무를 분장하여 정보 등록시 인적 오류 위험에 대해 설계된 통제도 대응가능하므로, 중장기적으로는 시스템상 권한 분리로 Master 등록, 수정과 시스템 내 이를 확정하는 권한을 분리하는 것이 바람직하다. | M | ERP 협력업체 정보 수정 로그 리포트 개발 필요, ERP 고도화 시에 신규 입력과 수정입력의 권한 분리 필요 | 2021-09-30 | O T
50 | 매입 마감 체크리스트의 승인 | 현재 시스템상 업무 분장, 승인 절차가 구현되지 않아 매입 마감시 사후 모니터링 검토를 통해 오류를 검토하는 절차가 필요하다. | M | ERP 매입마감 관련 리포트 개발 필요 | 2021-09-30 | O
56 | 배부 기준 변경 금지 | 현재 원가 배부 기준 변경 권한이 시스템 상 재무회계팀 원가 담당자에게 상시 부여 되어 있어, 원가 담당자에 의한 배부 기준 임의 변경이 발생할 위험이 존재한다. 또한, 현재 시스템 상 전월 배부기준이 당월에 자동으로 적용되지 않아, 원가 담당자의 입력 권한을 임의로 제한하기도 어려운 상황이다. | H | ERP 배부기준 변경이력 보고서 개발 필요 | 2021-09-30 | O T
57 | 생산 내역 일일마감 | 생산 완료된 제품은 ERP로 인터페이스 되어 실제 수불로 입력되고 있다. 생산팀에서 생산 후, 이를 생산기획팀에서 ERP로 Interface하는데, 이 과정에서 생산 마감이 수행되지 않은 경우, 계획과 대사하여 마감 지연에 대해 검토를 하고 있다. 다만, 이 과정에서 상위권자의 승인 이력이 남지 않아, 상위권자의 검토가 이루어졌는지 확인이 불가능하다. | M | ERP 자동 인터페이스 기능 수정 필요 | 2021-09-30 | X
4-1-2. IT관련 통제- A. 프로그램 개발
보고서 및 기능 추가 개발 : 21개 항목

## Slide 3
IT파트
NO. | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
60 | 재고 실사 계획의 승인 | 재고 실사 수행을 현재 6개월 단위로 수행하고 있어, 결산시 재고수량에 오류가 포함 되었음에도 적발하지 못할 위험이 상대적으로 높다. 타처보관 재고의 경우, 전수에 대해서 실사가 이루어지지 않고 있으나, 별도의 가이드라인도 존재하지 않아 실사 또는 조회 기준이 불명확하다. | M | ERP 재고실사 진행 전/후 보고서 개발 필요 | 2021-09-30 | O
61 | Cost Center 임의 변경 금지 | 현재 원가 배부 기준 변경 권한이 시스템 상 재무회계팀 원가 담당자에게 상시 부여 되어 있어, 원가 담당자에 의한 배부 기준 임의 변경이 발생할 위험이 존재한다. (제조 관련 Cost Center) | M | ERP Cost Center 변경내역 보고서 개발 필요 | 2021-09-30 | O T
70 | - 계좌변경 신청의 검토 및 승인 - 기준급여 등록 및 변경의 검토 및 승인 | 1) 인사/급여 마스터 변경에 대한 기록이 관리되고 있지 않아 모집단을 추출할 수 없다. 2) 계좌 및 기본급 마스터 정보 변경 필요시 전결권자의 승인 문서 관리가 미흡하다. 비인가자의 인사/급여 데이터 변경으로 인하여 급여성 계정이 과대계상 될 위험이 존재한다. | H | 인사마스터 정보 변경 보고서 개발 필요 | 2021-09-30 | O T
72 | 월별 근태 모니터링 | 신규통제(보완통제) - 인사/급여 통합 마스터의 기본급 변경에 대한 로그가 시스템 환경의 한계로해 관리되지 못할경우 해당통제로 대처 수행 | M | 인사마스터 정보 변경 보고서 개발 필요 | 2021-09-30 | O T
74 | 급여이체 검토 보고서 | 신규통제(보완통제) - 인사/급여 통합 마스터의 계좌 변경에 대한 로그가 시스템상에 기록되지 못하여 해당통제로 보완하여 대처 수행 필요 | L | 인사마스터 계좌변경 로그 보고서 개발 필요 | 2021-09-30 | O T
94 | - Application 사용자 계정 권한부여에 대한 검토 및 승인 | 1) 대상시스템의 사용자 계정의 권한 부여/회수 이력이 기록되지 않아 모집단을 추출할 수 없으므로 통제를 수행 불가능하다. 2) 사용자 계정 요청에 대한 전결권자의 승인절차가 필요하다 | H | ERP, MES, LOTIS, 인사시스템 사용자 계정 권한 부여 및 회수 이력 보고서 개발 필요 | 2021-09-30 | O T
4-1-3. IT관련 통제- A. 프로그램 개발
보고서 및 기능 추가 개발 : 21개 항목

## Slide 4
IT파트
NO. | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
95 | - 부서이동자/업무변경자의 권한 회수 - 퇴사자 접근 차단 및 계정 회수 | 1) 대상시스템의 사용자 계정의 권한 회수 이력이 기록되지 못하여 권한 회수의 적시성을 확인이 불가능하다. 2) 부서이동자/ 퇴사자의 사용자 계정 절차 재수립필요 이는 비인가된 업무가 처리되어 재무정보와 무결성이 훼손될 위험이 존재한다. | H | ERP, MES, LOTIS, 인사시스템 사용자 계정 권한 부여 및 회수 이력 보고서 개발 필요 | 2021-09-30 | O T
103 | - 데이터 변경에 대한 요청 및 승인 - 데이터 변경 권한 직무분리 - 데이터 변경 모니터링 | 데이터 직접 변경 절차가 부재하며, 데이터 변경 이력이 기록되지 않아 모집단 추출이 불가 및 추적이 불가능하다. 비인가자 혹은 잘못된 데이터 변경으로 인한 재무정보의 무결성이 훼손될 위험이 존재한다. | H | DB Safer 시스템 구입필요(견적 진행 중) | 2021-09-30 | X
108 | 배치작업 모니터링 | 배치작업의 일일검토가 수행되지만 문서화되고 있지 않다. | M | 배치 진행 보고서 개발 및 모니터링 절자 개정 필요 | 2021-09-30 | O T
51 | 협력업체 발굴 요청서의 승인 | 협력업체 발굴 요청의 경우, 현재 발굴 요청의 타당성에 대해 검토 후 주간 보고 등 다양한 형태로 보고가 이루어 지고 있으나, 그룹웨어를 통한 승인을 득하여야 보고의 적적성 검토가 사후적으로도 이루어 질 수 있으며, 이력 관리 측면에서도 유리하므로, SQP 개선에 따라 그룹웨어에서 승인을 득하는 절차로 일원화 하는 것으로 개선할 예정이다. | L | 그룹웨어 전자결재의 SQP 결재화면 추가 필요 | 2021-09-30 | X 10월
53 | 협력업체 최종 선정 보고서 승인 | 협력업체 최종 선정의 경우, 선정 후 최종 보고 등 이메일, 구두의 다양한 형태로 보고가 이루어 지고 있으나, 그룹웨어를 통한 승인을 득하여야 보고의 적적성 검토가 사후적으로도 이루어 질 수 있으며, 이력 관리 측면에서도 유리하므로, SQP 개선에 따라 그룹웨어에서 승인을 득하는 절차로 일원화 하는 것으로 개선할 예정이다. | L | 그룹웨어 전자결재의 SQP 결재화면 추가 필요 | 2021-09-30 | X 10월
4-1-4. IT관련 통제- A. 프로그램 개발
보고서 및 기능 추가 개발 : 21개 항목

## Slide 5
4-2-1. IT관련 통제- B. 사용자 권한
IT파트
통제 번호 | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
9 | 전표 발의 및 전기 권한 분장 | ERP 시스템 상 재무관리파트 업무담당자가 전표의 생성권한과 승인권한을 동시에 보유하고 있어 업무 권한에 따른 적절한 시스템 상 권한분리가 이루어지지 않고 있음. 회계전표 전기를 위해 별도의 상위관리자 승인 내역(하드카피)는 존재하나, 동일인에 의한 전표 생성과 승인이 가능하여 부정이나 가공거래가 전기 될 위험이 있음. | H | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
16 | 계정과목마스터 관리 권한 제한 | 계정과목 생성/중지 필요 시 기안서를 통해 상위관리자의 검토/승인을 득한 후 처리하고 있으나 해당 요청사항을 ERP 상 계정과목마스터에 반영하는 권한은 다수에게 부여되어 있어 부적절한 회계기준정보 변경의 위험이 있음. | L | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
44 | 협력업체 Master 모니터링 | 시스템상 협력업체 정보 등록, 수정 권한이 1명에게 상시 존재하여 가공의 업체가 등록되거나 기 입력 정보가 사실과 다르게 임의로 수정될 위험이 존재한다. | H | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
48 | 협력업체의 주기적 평가 | 협력업체에 대한 주기적 평가 절차가 존재하나, 코로나 등 제반 상황으로 현재 매뉴얼대로 진행되고 있지 못하여, 부적절한 협력업체와 거래가 유지될 위험이 존재한다. | M | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
54 | 협력업체 Master의 입력 정확성 검토 | AX ERP상 협력 업체 정보를 등록하였을 경우, 인적 오류로 인해 Master 정보가 상이할 위험이 존재한다. | L | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
55 | 재고 조정 권한 접근 제한 | 재고 실사 결과 차이 내역 조정 권한이 생산 및 물류 담당 부서에 부여되어 있어, 횡령, 분실, 폐기 등의 사유 발생시 프로세스를 우회하여 자재 이동 내역이 입력될 위험이 존재한다. | H | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
사용자 권한 재설정 : 12개 항목

## Slide 6
4-2-2. IT관련 통제- B. 사용자 권한
IT파트
통제 번호 | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련 자료
69 | 마스터 생성 및 변경 권한의 제한 | 인사시스템상에 권한분리가 불가하여 인사팀 모든 인원에게 ‘전체 메뉴’ 접근, 생성, 변경 권한을 소유하고 있다. 상충되는 업무 혹은 과도한 권한을 소유할 경우 업무의 오버라이드가 발생하여 부정이 발생할 위험이 존재한다. | H | 인사시스템 권한 재부여 진행 예정 | 2021-08-31 | 
71 | 근태마스터생성 및 변경 권한의 제한 | 인사시스템의‘전체메뉴’ 권한 소유자는 근태 시간 및 급여 내역을 수기 입력 가능하여 급여성 계정이 과대계상 될 위험이 존재한다. | M | 인사시스템 권한 재부여 진행 예정 | 2021-08-31 | 
80 | 비인가인원의 계좌 등록 및 수정 제한 | AX(ERP)상 계좌 등록, 변경 및 삭제에 대한 권한이 불분명하여 타부서에 의해 임의의 계좌가 등록되거나, 임의 변경, 삭제등이 이루어질 위험이 있다. | M | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
81 | 입출금내역 전표처리 권한 제한 | 현재 입출금관련 계정은 현업부서에서도 작성이 가능하다. 다만 원장에 반영되기 위해서는, 자금팀에 결재 상신되어 자금팀장의승인을 득해야 하고, 또한 전표작성자에 자금팀이 아닌 다른팀 인원이라면 승인이 되지 않기 때문에, 비인가자가 입/출금 관련 전 표를 생성할 위험은 통제되고 있었다. 하지만 그 위험을 더 낮추기 위해, AX ERP 상에서 아예 현업부서가 입출금 관련 계정을 생성할 수 없도록 통제하는 것이 효과적으로 판단된다. | M | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
111 | 회계전표 취소(역분개) 검토 및 승인 | 회사는 이미 전기된 회계전표에 대한 수정이 불가하도록 시스템으로 제어하고 있으며, 회계전표 수정 필요 시 원전표를 역분개(취소) 한 후 다시 회계전표를 발의하도록 운영하고 있다. 다만, 역분개 회계전표 및 수정전표를 최초전표 발의자가 발의하지 않고 재무관리파트에서 일괄 수행함에 따라 현업부서의 반복된 회계오류를 야기 시킬 뿐만 아니라 재무관리파트에 대한 과도한 책임 및 업무를 집중시켜 개선이 필요함. | M | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
112 | 법인세비용 전표 검토/승인 | 회사의 결산조정 회계전표는 실무담당자가 AX ERP 상 발의 후 해당 전표를 출력하여 관련 증빙자료를 근거로 Hardcopy 상 상위관리자의 검토/승인을 득한 후 최종 ERP 시스템 상 전기 처리되어야 하나, WTT 증빙자료 검토 결과 법인세 비용 전표는 최종 전기된 후 (Hardcopy 출력물 상 "전기됨"으로 확인함) 상위관리자의 검토/승인을 득하였음을 확인함. 이에, 회사는 최종 Hardcopy 상 상위관리자의 검토/승인이 없을 경우 전기 처리 할 수 없도록 기존 프로세스를 강화하여 운영하며, 예방적 통제로 전표의 전기권한을 발의자가 아닌 상위검토/승인자 등 제한된 인원에게 부여하도록 권고함. (참고: Issue#5 전표 발의 및 전기 권한 분장) | M | ERP 권한 재 설정 중 | 2021-08-31 | 
사용자 권한 재설정 : 12개 항목

## Slide 7
4-3-1. IT관련 통제- C. IT정책및절차
IT파트
통제 번호 | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
58 | BOM 변경 요청서 승인 | BOM 변경 요청서 없이 구두 합의 등으로 BOM이 개발되는 경우, 이력 관리 및 적절한 절차를 거쳐 개발이 된 내용인지 사후 모니터링시 유효한 증빙 입수가 어렵다. | M | 사양BOMTF 화 협의해서 정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
59 | BOM 등록 및 변경 권한의 제한 | AX ERP상 BOM 등록 및 변경 권한이 제한되어 있지 아니하여 지정 담당자가 아닌 인원에 의한 임의 변경이 이루어지고 있다. | M | 사양BOMTF 화 협의해서 정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
91 | 정보보안 정책 수립 | 정보보안 정책 제/개정 시 품의서를 작성하여 전결권자의 승인을 상시 득하지 않고 있다. | L | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
92 | 정보보안 교육 | 연간 정보 보안 교육을 실시하고 있지만 문서화가 미흡함. | L | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
93 | -개발 또는 패키지 도입 시 계획서 작성 및 승인 - 시스템 개발/도입 시 사용자 테스트 - 데이터 이관 계획서 및 결과서 승인 - 프로젝트 검수 보고서 승인 | 개발/도입 프로젝트 리스트가 구비되어 있지 않다. | L | 과거 시스템에 대한 자료가 없지만, IT정책및절차 개정하고 신규 시스템 도입시에 바로 적용 예정 | 2021-08-31 | 
96 | - Application Superuser 권한 직무 분리 - OS Superuser 권한 직무 분리 - DB Superuser 권한 직무 분리 | 접산업무 규정이 미흡하여 관리자 권한 제어가 되지 않고 있으며 이는 권한 상충 및 과도한 권한이 다수에게 부여되어 회사의 주요 데이터 왜곡 및 손실 유출될 위험이 존재한다. | H | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
IT정책및절차 개정 : 18개 항목

## Slide 8
4-3-2. IT관련 통제- C. IT정책및절차
IT파트
통제 번호 | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
97 | Application 사용자 계정 및 권한의 주기적 모니터링 | 1) Application 사용자 계정 및 권한 검토 개선이 필요하다. 현재 수행중인 Application 사용자 계정에 대한 검토 범위를 확대하여 권한에 대한 적정성 검토가 필요하다. 2) 사용자 계정/권한부여에 대한 검토통제 수행담당 부서 확정 필요하다. | M | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
98 | OS 계정 생성 검토 및 승인 | OS 계정 생성시 승인을 득하는 절차가 부재하며, 계정 생성 이력이 기록되지 않아 모집단을 추출할 수 없으며 비인가된 업무 처리되어 재무정보와 무결성이 훼손될 위험이 존재한다. | M | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
99 | OS 사용자 계정/권한 검토 보고서 | OS 사용자 계정 및 권한 검토 개선이 필요하다. 현재 OS 사용자 계정에 대한 검토가 수행중이며 이를 확대하여 권한에 대한 적정성 검토가 필요하다. | M | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
100 | DB 계정 생성 검토 및 승인 | DB 계정 생성시 전결권자의 승인을 득하는 절차가 부재하며, 계정 생성 이력이 기록되지 않아 모집단을 추출할 수 없으며 비인가된 업무 처리되어 재무정보와 무결성이 훼손될 위험이 존재한다. | M | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
101 | DB 사용자 계정/권한 검토 보고서 | DB 사용자 계정 및 권한 검토 개선이 필요하다. 현재 DB 사용자 계정에 대한 검토가 수행중이며 이를 확대하여 권한에 대한 적정성 검토가 필요하다. | M | IT정책및절차 개정 예정 및 모니터링 진행 | 2021-08-31 | 
102 | - 프로그램 변경 요청 및 승인 - 프로그램 변경 테스트 - 프로그램 이관 전 승인 - 개발자와 이관자 업무분장 - 프로그램 변경 모니터링 | 프로그램 변경 절차가 미흡하며, 배포툴 부재로 변경 발생 이력 및 추적이 불가능하며 개발자와 이관자의 업무분장이 불가능하다. 사전에 승인 받지 않은 임의의 프로그램 변경이 발생하여 프로그램 및 데이터의 신뢰성 및 무결성을 훼손시킬 위험과 변경된 프로그램이 사전에 승인을 득하지 않고 임의로 이관되어 데이터의 신뢰성 및 무결성을 훼손시킬 위험이 존재한다. | H | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
IT정책및절차 개정 : 18개 항목

## Slide 9
4-3-3. IT관련 통제- C. IT정책및절차
IT파트
통제 번호 | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
104 | 시스템(OS) 설정 변경 승인 | OS 설정 변경(업그레이드, 패치적용 등)이력에 대한 작업계획서 및 승인 절차가 미흡하여 부적절한 변경으로 시스템 장애가 발생하여 업무 지원이 불가하거나 타 시스템에 영향을 미쳐 프로그램 및 데이터의 무결성을 저해할 위험이 존재한다. | L | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
105 | 시스템(DBMS) 설정 변경 승인 | DB 설정 변경(업그레이드, 패치적용 등)이력에 대한 작업계획서 및 승인 절차 미흡하여부적절한 변경으로 시스템 장애가 발생하여 업무 지원이 불가하거나 타 시스템에 영향을 미쳐 프로그램 및 데이터의 무결성을 저해할 위험이 존재한다. | L | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
106 | 배치작업 등록/변경 요청 승인 | 배치작업 등록/변경 일자가 기록되지 않고 있으며 이는 권한 상충 및 과도한 권한이 다수에게 부여되어 회사의 주요 데이터 왜곡 및 손실 유출될 위험이 존재한다. | M | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
107 | 제한된 사용자의 배치 등록/변경 권한 관리 | 접산업무 규정이 미흡하여 배치작업 등록/변경 권한 제어가 되지 않고 있으며 이는 권한 상충 및 과도한 권한이 다수에게 부여되어 회사의 주요 데이터 왜곡 및 손실 유출될 위험이 존재한다. | M | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
109 | 백업 모니터링 | 백업결과에 대한 모니터링 절차가 부재하여 시스템 및 주요 데이터의 손상 시 적시에 백업이 수행되지 못하여 재무적 손실이 발생될 위험이 존재한다. | L | 백업 모니터링 강화 및 IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
110 | 재해복구계획 및 수행상황 검토 | 시스템 복구 테스트 절차가 미흡하다. 시스템 복구 테스트가 수행되고 있지 못하여 시스템 및 주요 데이터의 손상시 적시에 데이터가 복구가 불가하여 재무적 손실이 발생될 위험이 존재한다. | L | IT정책및절차 개정 예정 | 2021-08-31 | 
IT정책및절차 개정 : 18개 항목

## Slide 10
4-4-1. IT관련 통제- D. 기타
IT파트
통제 번호 | 통제명 | AS-IS 이슈 내용 | 이슈 등급 | TO-BE 프로세스 개선 | 개선완료예정일 (목표) | 관련자료
32 | 여신관리 규정관리, 여신한도 및 여신제공 관리, 여신의 재검토 | 현재 삼성전자, BOE 등 대기업을 주 거래처로 하기 때문에, 거래처여신 관리에 대한 필요성이 떨어지나, 소규모 또는 신규거래처가 발생할 여지뿐만 아니라, 거래처 여신관리에 대한 프로세스가 존재해야 할 필요성은 있다. | M | ERP 고도화 시에 진행 예정 | 2022-12-31 | 
35 | 채권관리 및 반제 검토 | 자금팀에서 입금내역을 관리하며 동시에 채권반제처리 업무를 진행하고 있어 업무분장의 필요성이 있다. | H | ERP 고도화 시에 진행 예정 | 2022-12-31 | 
36 | 지연채권 관리 | 사업팀 담당자는 미회수채권에 대하여 사유 및 수금계획을 취합하여 사업팀 임원 및 파트장에게 검토 및 승인 절차를 추가할 필요가 있다. | M | ERP 고도화 시에 보고서 개발 예정 | 2022-12-31 | 
38 | 건설중인자산 완료여부에 대한 주기적 모니터링 | 현재 건설중인자산 완료여부에 대한 검토가 이뤄지고 있으나, 업무에 대한 구체화가 필요하다 | L | ERP 고도화 시에 진행 예정 | 2022-12-31 | 
46 | 제품별 발주 계획서 승인 | 현재 발주 계획을 엑셀 파일로 계산하여 해당 계획에 의해 수립된 발주 계획이 즉각적으로 사용되고 있다. 관련 수식이 인적 오류로 잘못 계산될 위험이 상존하므로, 이에 대한 상위권자의 추가적인 검토가 필수적으로 필요하다. | H | ERP 고도화 시에 ERP에서 발주계획서 입력 예정 | 2022-12-31 | 
ERP 고도화 시 반영 : 5개 항목
전체 118개 항목 중 IT시스템과 연결된 항목 : 58개 항목 (49%)
A. 보고서 및 기능 추가 개발 : 21개 항목
B. 사용자 권한 재설정 : 12개 항목
C. IT정책및절차 개정 : 18개 항목
D. ERP 고도화 시 반영 : 5개 항목
IT관련 통제
Summary